Trabalho Pratico: Orquestracao de Ciclo de Vida e TestOps com Jenkins

Base didatica: Next.js 16 + Firebase + Jenkins + Vercel

Cypress  -->  Playwright + Cucumber  -->  testRigor

1. Visao Geral

Neste trabalho, cada equipe recebera um projeto base chamado 'Fluxo Financeiro'. O repositorio nao entrega as features avaliadas de forma pronta: ele apresenta a interface, os arquivos, os hooks, os testes-guia e os pontos de extensao marcados com TODO implement para que a turma implemente, teste e publique a solucao com controle do Jenkins.

A logica central da disciplina e simples: se a feature nao estiver provada por testes e pela pipeline, ela nao deve chegar ao deploy.

O trabalho e organizado em tres semanas com ferramentas de teste progressivamente diferentes — Cypress, Playwright e testRigor — sempre com o Jenkins como gatekeeper do deploy na Vercel. Essa progressao e intencional: ela simula a evolucao real de um time de engenharia que comeca com testes funcionais, adota BDD quando a complexidade dos requisitos aumenta e avalia ferramentas low-code para comparar custo-beneficio.

2. Features Obrigatorias a Implementar

As tres features abaixo estao preparadas como scaffold no repositorio base. Nenhuma delas esta completa — e tarefa da equipe implementar, testar e publicar via Jenkins.

Feature 01: Cadastro de entradas financeiras.

Feature 02: Cadastro de saidas manuais.

Feature 03: Extracao de dados de nota fiscal enviada em PDF ou imagem (OCR) e salvamento como despesa.

3. Objetivos de Aprendizagem

Compreender a relacao entre Git, GitHub, Jenkins e Vercel em um fluxo real de entrega continua.

Aplicar TestOps usando testes automatizados como criterio de bloqueio e liberacao do deploy.

Evoluir de testes funcionais (Cypress) para BDD (Playwright + Cucumber) e testes em linguagem natural (testRigor).

Transformar um projeto base em produto funcional a partir de scaffolds e TODOs bem posicionados.

Produzir evidencias tecnicas de falha, correcao, rastreabilidade e deploy controlado.

Desenvolver senso critico sobre quando usar engenharia estruturada versus ferramentas de IA/low-code.

4. Cenario do Trabalho

Voce recebeu um template com dashboard responsivo, formularios-base, integracao preparada para Firebase, scaffold de pipeline Jenkins, 23 cenarios Cypress prontos e stubs @todo para os cenarios que a equipe deve concluir.

Link do repositorio base: https://github.com/emanoelsp/gestor_despesas

Cada equipe devera fazer fork ou gerar um repositorio a partir do template, preservar o historico de commits e demonstrar claramente o momento em que a pipeline falha e o momento em que, apos a correcao, o deploy e liberado.

5. Arquitetura da Pipeline (Jenkins + Vercel)

O Jenkinsfile base contem os seguintes estagios obrigatorios:

Checkout — clona o repositorio.

Install — npm ci.

Unit Tests — Jest (npm run test).

Build — next build.

E2E Tests — Cypress (Semana 1) / Playwright (Semana 2).

Deploy Vercel — publicacao condicional ao branch main e pipeline verde.

Cada stage que falha bloqueia os stages seguintes. O deploy nunca ocorre com testes vermelhos.

6. Semana 1 — Implementacao com Bloqueio de Deploy (Cypress + Cucumber)

Objetivo

Implementar as tres features do scaffold e demonstrar que o Jenkins bloqueia o deploy enquanto os testes falham. O Cypress ja esta configurado com 23 cenarios passando e stubs @todo para os cenarios que a equipe deve ativar e completar.

Passo a passo

Fase 0 — Preparacao: clone, configure Firebase, explore o dashboard.

Fase 1 — Git e GitHub: fork, branch de trabalho, webhook Jenkins.

Fase 2 — Jenkins: suba o Jenkins, configure plugins, crie o job, cadastre credenciais Vercel.

Fase 3 — Vercel: importe o projeto, cadastre variaveis Firebase e server-side do OCR.

Fase 4 — Ative os cenarios @todo ANTES de implementar a feature. O Jenkins deve falhar.

Fase 5 — Implemente as features, faca os testes passarem, obtenha a pipeline verde.

Cenarios Cypress prontos (passando desde o inicio)

dashboard.feature — 5 cenarios

manual-expense-form.feature — 5 cenarios

income-entry-form.feature — 5 cenarios

receipt-upload-panel.feature — 5 cenarios

receipt-extraction-api.feature — 3 cenarios (API route)

Stubs @todo para a equipe completar

todo-create-expense.feature — persistencia no Firestore (saidas)

todo-create-income-entry.feature — persistencia no Firestore (entradas)

todo-ocr-extraction.feature — OCR + salvamento da despesa

Evidencias obrigatorias da Semana 1 para o relatorio PDF

Print do Jenkins com pipeline vermelha (teste ativado antes da implementacao).

Log de erro completo do stage que bloqueou o deploy.

Screenshots gerados pelo Cypress em cypress/screenshots/ durante a falha.

Print do Jenkins com pipeline verde apos a correcao.

Print do deploy publicado na Vercel acionado pela pipeline verde.

Rastreabilidade: commit que ativou o teste e commit que fez o teste passar.

Analise de causa raiz (RCA): por que o teste falhou e como isso provou o bloqueio correto.

7. Semana 2 — BDD com Playwright + Cucumber (Testes Orientados a Comportamento)

Objetivo

Substituir o Cypress pela dupla Playwright + Cucumber e adotar a abordagem BDD para a feature de OCR, escrevendo o comportamento esperado em Gherkin ANTES de programar o Route Handler /api/receipt-extraction.

A feature de OCR possui regras de negocio claras e verificaveis (nome do estabelecimento, valor, categoria sugerida). O BDD serve como ponte entre o requisito do documento e a automacao: a equipe escreve o 'o que' antes do 'como', garantindo que todos entendam a regra de negocio antes de integrar o fluxo de leitura de nota fiscal. O aprendizado muda de 'como testar' para 'o que estamos construindo'.

Exemplo de cenario Gherkin para a feature OCR

Feature: Extracao de nota fiscal por OCR

Scenario: Upload de PDF valido extrai dados e salva despesa

Given que o usuario esta no painel de upload de nota fiscal

When ele envia um PDF valido com nome do estabelecimento e valor

Then o sistema deve extrair o nome do estabelecimento

And o sistema deve extrair o valor da compra

And o resultado deve ser salvo como despesa no Firestore

And o dashboard deve exibir a nova despesa na lista de lancamentos recentes

Dinamica da atividade

1. Escreva os cenarios Gherkin ANTES de implementar a rota de OCR.

2. As Step Definitions do Cucumber chamarao as acoes do Playwright.

3. Faca push — o Jenkins deve falhar porque a rota ainda retorna 501.

4. Implemente a rota de OCR, faca os cenarios passarem, obtenha a pipeline verde.

5. Substitua o stage Cypress do Jenkinsfile pelo stage Playwright.

Stage Jenkins para Playwright

stage('E2E Tests (Playwright + Cucumber)') {

steps {

sh 'npx playwright install --with-deps chromium'

sh 'npm run test:e2e:playwright'

}

post {

always {

archiveArtifacts artifacts: 'playwright-report/**/*', allowEmptyArchive: true

}

}

}

O que muda em relacao ao Cypress

| Aspecto | Cypress | Playwright + Cucumber |
| --- | --- | --- |
| Paradigma | Orientado a componente/UI | Orientado a comportamento (BDD) |
| Especificacao | Steps em TypeScript direto | Gherkin legivel por nao-tecnicos |
| Navegadores | Electron/Chrome | Chromium, Firefox, WebKit |
| Paralelismo | Limitado no plano free | Nativo e configuravel |
| Relatorio | Screenshot/video | HTML report + trace viewer |
| Legibilidade do requisito | Baixa (codigo) | Alta (Gherkin em linguagem natural) |
| Ideal para | Smoke tests rapidos de UI | Features com regras de negocio complexas |

Evidencias obrigatorias da Semana 2 para o relatorio PDF

Cenarios Gherkin escritos ANTES da implementacao da rota de OCR (print com data de criacao do arquivo).

Print do Jenkins com o stage Playwright falhando (feature nao concluida).

HTML report do Playwright com o trace do cenario que falhou.

Print da pipeline verde apos concluir a implementacao do OCR.

Comparacao objetiva: o que ficou mais claro com BDD? Qual ferramenta foi mais expressiva?

Diagrama ou print do Playwright Trace Viewer mostrando o passo a passo do cenario.

8. Semana 3 — Laboratorio de Tendencias Low-Code (testRigor)

Objetivo

Experimentar o paradigma de testes em linguagem natural com testRigor e desenvolver senso critico sobre quando usar engenharia estruturada versus ferramentas de IA/low-code.

IMPORTANTE: o testRigor NAO e integrado ao Jenkins como criterio de bloqueio de deploy nesta fase. Integra-lo diretamente na pipeline misturaria paradigmas de engenharia e diluiria o foco tecnico do gate de qualidade. Ele e usado como atividade comparativa independente.

Como o testRigor funciona

O testRigor abstrai completamente o codigo de automacao. A equipe escreve testes em linguagem natural diretamente na plataforma:

Open "https://seu-projeto.vercel.app"

Click "Salvar despesa"

Check that page contains "Informe o titulo da despesa."

Type "Mercado semanal" in "Titulo da despesa"

Type "150" in "Valor total"

Click "Salvar despesa"

Check that page contains "Despesa cadastrada com sucesso."

Dinamica da atividade

1. Apos implementar o dashboard responsivo e a persistencia manual (Semanas 1 e 2), a equipe valida as interfaces usando testRigor.

2. Escreve os mesmos cenarios cobertos pelo Playwright, agora em linguagem natural.

3. Mede: tempo para criar o teste, tempo de manutencao, legibilidade para nao-tecnicos, cobertura.

4. Compara os resultados com Cypress e Playwright.

5. Redige a conclusao tecnica: para qual cenario real cada ferramenta seria a escolha certa?

O que muda em relacao ao Playwright

| Aspecto | Playwright + Cucumber | testRigor |
| --- | --- | --- |
| Codigo necessario | TypeScript + Gherkin | Linguagem natural (zero codigo) |
| Manutencao | Manual, por desenvolvedor | Automatica pela IA do testRigor |
| Integracao CI/CD | Nativa (Jenkins, GitHub Actions) | Via API/webhook (mais limitada) |
| Debugging | Trace viewer detalhado | Painel visual simplificado |
| Custo | Open-source | Plataforma SaaS (freemium) |
| Velocidade de criacao | Media (requer entender BDD) | Alta (linguagem natural) |
| Ideal para | Times tecnicos com BDD | Validacao rapida por QAs ou PMs |

Evidencias obrigatorias da Semana 3 para o relatorio PDF

Print dos testes escritos em linguagem natural no painel do testRigor.

Print da execucao dos testes no testRigor (resultado pass/fail).

Tabela comparativa preenchida: Cypress x Playwright x testRigor.

Conclusao tecnica: em qual cenario real de projeto cada ferramenta seria a escolha certa?

9. Estrutura Obrigatoria do Relatorio PDF Final

O relatorio deve cobrir as tres semanas em sequencia e responder a cada mudanca de ferramenta:

1. Introducao: contexto do projeto e diagrama do fluxo (local -> push -> GitHub -> Jenkins -> Vercel).

2. Semana 1 — Cypress: implementacao das features, evidencia do bloqueio Jenkins, pipeline verde, RCA.

3. Semana 2 — Playwright + Cucumber: cenarios Gherkin antes da implementacao, evidencia do bloqueio, pipeline verde, comparacao com Cypress.

4. Semana 3 — testRigor: testes em linguagem natural, tabela comparativa final (Cypress x Playwright x testRigor), conclusao.

5. Conclusao geral: licoes aprendidas sobre TestOps e CI/CD, o que o grupo faria diferente.

IMPORTANTE: mascare todos os secrets, tokens e IDs nos prints do relatorio.

10. Restricoes e Regras

E proibido expor tokens, secrets ou IDs sensiveis em arquivos versionados.

E proibido substituir a pipeline por deploy manual para 'fingir' integracao continua.

As tres features avaliadas devem permanecer como trabalho da equipe; o template e somente scaffold.

A equipe deve mascarar segredos nos prints do relatorio.

O testRigor e atividade comparativa — nao substitui o gate Jenkins/Playwright na pipeline.

11. Rubrica de Avaliacao

| Criterio | Excelente | Adequado | Insuficiente | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuracao Git/Jenkins/Vercel | Integracao clara, segura e acionada por webhook, Jenkins controlando o deploy. | Integracao funcional, mas com evidencias incompletas ou algum passo manual. | Integracao ausente, inconsistente ou sem gate real pelo Jenkins. | 15% |
| Feature 01 — Entradas | Concluida, testada e integrada ao dashboard. | Parcial ou com lacunas de validacao/testes. | Nao concluida. | 10% |
| Feature 02 — Saidas manuais | Concluida, testada e persistida corretamente. | Parcial ou sem robustez de validacao. | Nao concluida. | 10% |
| Feature 03 — OCR de nota fiscal | Upload, extracao e salvamento funcionando com boa evidencia tecnica. | Fluxo parcial: upload existe, mas extracao ou persistencia tem lacunas. | Nao concluida. | 15% |
| Semana 1 — TestOps e RCA | Falha planejada bem demonstrada, RCA consistente e correcao comprovada. | Ha falha e correcao, mas a analise ficou superficial. | Sem demonstracao real do bloqueio por testes. | 15% |
| Semana 2 — Playwright + BDD | Cenarios Gherkin escritos antes da implementacao, pipeline verde com Playwright, comparacao clara com Cypress. | Ha Playwright funcionando, mas sem BDD ou comparacao fraca. | Cypress nao substituido ou Playwright nao integrado ao Jenkins. | 15% |
| Semana 3 — testRigor + comparativo | Testes em linguagem natural executados, tabela comparativa completa, conclusao tecnica solida. | Testes executados mas comparacao superficial. | testRigor nao utilizado ou comparativo ausente. | 10% |
| Qualidade do relatorio PDF | Documento claro, objetivo, tecnicamente auditavel com todas as evidencias. | Documento suficiente, mas com lacunas de clareza ou evidencia. | Relatorio incompleto ou fraco tecnicamente. | 10% |